Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Actualmente el proyecto HireUp se encuentra en un estado avanzado. Contando con gestión de usuarios, diferenciación por rol, publicación, edición y eliminación de ofertas laborales y postulaciones de candidatos. |
| --- | --- |
| Objetivos | Los objetivos planteados actualmente son terminar el módulo final de proyecto, realizar las validaciones pertinentes y perfeccionar estilos. |
| Metodología | Se continua utilizando la metodología SCRUM, es decir, metodología ágil separada por Sprints |
| Evidencias de avance | -Presentación de MVP a docente: Se realizará una presentación al docente mostrando las funcionalidades actuales del sistema. -Diagrama de Actividad: Se subirá el diagrama de actividad del proyecto. -Base de Datos Relacional: Se subirá el modelo MER de la base de datos utilizada en el proyecto -RoadMap: Se subirá el Roadmap del proyecto que evidencia que el avance va según lo planeado -Matriz RACI: Se subirá la matriz RACI del proyecto que evidencia las responsabilidades de cada integrante del proyecto. -Planilla de Set de Pruebas: Se subirá el set de pruebas a realizar. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Desarrollar soluciones informáticas que respondan a requerimientos del cliente. | Levantamiento de requerimientos del cliente. | Entrevistas, computador, conexión a internet, Google Docs. | 1 semana | Matías Baeza, Felipe Cortes, Renato Concha | El cliente necesita un sistema similar a LinkedIn adaptado a su pyme. | Completado | Se ajustó el alcance: de un sistema corporativo a un portal para pyme. |
| Modelar y diseñar sistemas informáticos aplicando metodologías de ingeniería de software. | Diseño del modelo entidad-relación (MER) y diagrama de clases UML. | Draw.io | 1 semana | Matías Baeza, Felipe Cortes, Renato Concha | El modelo cubre candidatos, reclutadores, administrador, ofertas, postulaciones y entrevistas. | Completado | Se agregó entidad Entrevista y campo rol en usuario. |
| Implementar soluciones de software en entornos web. | Desarrollo de modelos Django (models.py) y conexión a PostgreSQL (Supabase). | Django, PostgreSQL, Supabase, Visual Studio Code. | 2 semanas | Matías Baeza, Felipe Cortes, Renato Concha | Migración desde SQLite3 a Supabase. | Completado | Se integro Supabase Storage para archivos (CVs). |
| Desarrollar interfaces web que cumplan criterios de usabilidad y experiencia de usuario (UX/UI). | Creación de vistas y templates para registro, login, ofertas laborales y postulaciones. | HTML, CSS, Bootstrap, Django templates. | 2 semanas | Matías Baeza, Felipe Cortes, Renato Concha | Se completó el módulo candidato; reclutador y admin en desarrollo. | En curso | Ajuste visual en mensajes de error y formularios responsivos. |
| Aplicar buenas prácticas de seguridad y validación de datos. | Validación de formularios (registro/login) y control de acceso por roles. | Django Forms, decoradores, mensajes de validación. | 1 semana | Matías Baeza, Felipe Cortes, Renato Concha | Validaciones implementadas en registro candidato y reclutador | Completado | Se agregaron validaciones a los formularios |
| Implementar control de versiones en proyectos colaborativos. | Configuración y uso de GitHub para control de versiones. | Github, VSCode. | Permanente | Matías Baeza, Felipe Cortes, Renato Concha | Repositorio público con commits organizados por sprint. | Completado | Se creó rama principal Master |
| Realizar pruebas y asegurar la calidad del software desarrollado. | Pruebas de registro, login y postulaciones (QA). | Django test server, navegadores, base de datos Supabase. | 1 semana | Matías Baeza, Felipe Cortes, Renato Concha | Pruebas iniciales funcionales completadas; pendiente pruebas de carga. | En curso | Se realizarán pruebas funcionales al sistema. |
| Comunicar los resultados del proyecto de manera efectiva. | Elaboración de informe técnico y presentación de avance. | Word, PowerPoint, documentación técnica. | 1 semana | Matías Baeza, Felipe Cortes, Renato Concha | Informe y documentación actualizados al cambio de alcance. | Completado | Se integró nueva justificación y rediseño de diagramas. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: -Realizacion de Practica Profesional en paralelo con el proyecto: Una de las principales dificultades durante el desarrollo de este proyecto es que 2 integrantes del equipo están realizando su práctica profesional de forma paralela al desarrollo, para combatir esto hemos decidido trabajar separando módulos y comentando el código para el entendimiento de todo el equipo, de esta forma si uno no tiene mucho tiempo para realizar su parte del proyecto los demás integrantes pudieron apoyarlo.

Actividades ajustadas o eliminadas: Se han realizado cambios menores con respecto a la planificación inicial, principalmente en la base de datos, que ha ido evolucionando con el transcurso del desarrollo, pero se las actividades se han mantenido casi iguales a la planificación inicial.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: -El desarrollo de la “búsqueda y filtrado del candidato” se encuentra retrasada debido a que decidimos dar prioridad al módulo de postulaciones debido a su importancia. Para contrarrestar este retraso integramos el desarrollo de la actividad faltante en el sprint actual.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.