Plantilla de Alcance de Proyecto

| Proyecto | Cliente del Proyecto | Fecha |
| --- | --- | --- |
| HireUP - Plataforma de Reclutamiento | Maximiliano Baeza | 18/08/2025 |

Justificación de Proyecto

Ascensores Maximiliano Enrique Baeza Espinoza E.I.R.L., como empresa subcontratista en crecimiento, necesita buscar y contratar gente constantemente, debido a esto, necesita una plataforma digital que le permita gestionar de forma integral sus procesos de reclutamiento. Actualmente depende de portales externos y procesos manuales, lo que genera dispersión de información y dificulta la administración de candidatos. Este proyecto busca desarrollar un portal de reclutamiento integral, adaptado al contexto de una empresa pequeña, que cubra todas las fases del proceso: publicación de ofertas, gestión de postulaciones, administración de candidatos y gestión de entrevistas.

| Objetivos Generales | Objetivos Específicos |
| --- | --- |
| Objetivo Estratégico | Digitalizar y profesionalizar el proceso de reclutamiento de Ascensores Maximiliano Enrique Baeza Espinoza E.I.R.L. mediante un sistema propio, reduciendo la dependencia de portales externos. |
| Objetivo general del Desarrollo | Desarrollar un portal de reclutamiento en versión prototipo funcional que permita gestionar todas las etapas del proceso de selección en un entorno web. |
| Objetivos específicos | -Implementar backend seguro con autenticación y roles diferenciados -(Administrador y Candidato). -Desarrollar una interfaz web responsiva para candidatos y administradores. -Incorporar módulos de ofertas laborales, postulaciones, gestión de candidatos y entrevistas. -Realizar pruebas de usabilidad con usuarios simulados. -Elaborar documentación técnica y manual de usuario. |

ENTREGABLES DEL PROYECTO

| Línea Base del Alcance |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Entregables Principales | Tareas Dependientes | Entregables | Criterio de aceptación |
| S1-S4. Documentación Propuesta, Diseño y Plan | Análisis y definición del Caso de Proyecto | Acta resumen Diseños UML, Frontend y Backend Planificación: Definición épicas e HU Product backlog Roadmap Github Onedrive Tablero ágil Presentación propuesta de proyecto | Documento de análisis aprobado por el equipo. Requerimientos claros y validados. Diseño aprobado. Mockups y DB listos para inicio de desarrollo. |
|  | Armado definición elementos del sistema y sus entregables de la propuesta |  |  |
|  | Diseños detallados |  |  |
|  | Preparación de la propuesta a implementar |  |  |
| S5-S8. Desarrollo Backend | Configuración del entorno Cloud (PostgreSQL + Servidor) | Back-End del sistema | API funcional con endpoints básicos. BD en la nube activa y conectada. Los usuarios pueden registrarse y autenticarse. |
|  | Creación de Base de Datos |  |  |
|  | API Rest para módulos |  |  |
|  | Implementación de autenticación y seguridad |  |  |
| S9-S12 Desarrollo Front-End | Implementación Interfaz web responsiva | Front-End del sistema | Portal funcional en entorno de pruebas. Roles diferenciados operativos. |
|  | Conexión con API Back-End |  |  |
|  | Vistas para Admin y Candidatos |  |  |
| S13-S15 Integración y Pruebas | Pruebas funcionales (módulos ofertas, candidatos y postulaciones) | Sistema completamente integrado y validado mediante pruebas | Flujo de postulación completo validado. ≥80% satisfacción en pruebas de usabilidad. |
|  | Pruebas de usabilidad con usuarios simulados |  |  |
|  | Corrección de errores |  |  |
| S16-S17 Documentación | Documentación Técnica | Documentación final del proyecto | Documentación revisada y entregada en formato digital. |
|  | Manual de Usuario |  |  |
|  | Evidencia de Pruebas |  |  |
| S18 Presentacion Final | Preparación presentación final | Presentacion Final | Presentación realizada. Entregables finales aprobados. |
|  | Exposición del Sistema |  |  |

ALCANCES Y LIMITACIONES

| Alcances de proyecto - Exclusiones, Supuestos y Limitaciones de Proyecto |  |
| --- | --- |
| Exclusiones | A-Integración con LinkedIn u otros ATS externos B-Analítica avanzada o dashboards de KPIs. C-Firma electrónica de contratos. D-Escalabilidad multiempresa. |
| Supuestos | A-Los usuarios de prueba aceptarán participar en evaluaciones de usabilidad. B-Se contará con hosting gratuito o de bajo costo. C-Se utilizarán datos ficticios para las pruebas. D-Los integrantes del equipo cumplirán con sus roles asignados. |
| Limitaciones | A-Tiempo máximo de 18 semanas. B-Recursos humanos limitados (equipo pequeño). C-Presupuesto restringido a hosting y servicios cloud gratuitos. D-Acceso restringido a datos reales de la empresa. |

| Alcances de Producto o implementación técnica |  |
| --- | --- |
| Lo que hace o cubre la implementación a nivel Técnico | -Base de Datos en la nube (PostgreSQL). -Desarrollo Full Stack (Front-End y Back-End). -Módulos Principales: - Gestión de Ofertas Laborales. - Gestión de Candidatos. - Gestión de Postulaciones (con estados de avance). - Gestión de Entrevistas. -Sistema de autenticación con roles diferenciados (Administrador y Candidato). -Pruebas de calidad y usabilidad. -Documentación técnica y manual de usuario. -Despliegue en la nube (Cloud/VPS). |
| Lo que no hace o no cubre la implementación | A-No utiliza datos reales de candidatos (solo datos ficticios para pruebas). B-No contempla integración externa con sistemas de terceros como LinkedIn. C-No incluye funcionalidades avanzadas como reportes o analítica de RRHH. D- E- |
| Otras limitaciones | A-Limitación Técnica (Solamente softwares gratuitos o de bajo costo) B- C- D- |

| Hitos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre del Hito | Descripción del Hito | Fecha de Entrega del Hito |
| Análisis y Diseño | Fase de análisis y diseño del proyecto | 19/08/2025 |
| Desarrollo Back-End | Fase de Desarrollo Back-End del sistema |  |
| Desarrollo Front-End | Fase de Desarrollo Front-End del sistema |  |
| Integración y Pruebas | Fase de Integración y Pruebas |  |
| Documentación y Presentación | Fase de Documentación y Presentación final del proyecto |  |

| Principales Riesgos identificados |  |
| --- | --- |
| Riesgos de Gestión | A-Cambios en el alcance por mala definición inicial. B-Retrasos en entregas por sobrecarga de trabajo académico. C- D- |
| Riesgos organizacionales | A-Dificultades de coordinación entre integrantes del equipo B-Pérdida de motivación en etapas avanzadas. C-Incapacidad técnica del equipo D- |
| Riesgos Técnicos | A-Fallas en despliegue del hosting cloud. B-Errores en seguridad o autenticación. C- D- |
| Riesgos Externos | A-Problemas con servicios gratuitos que limiten pruebas. B-Cambios en disponibilidad de las herramientas utilizadas. C- D- |

Obs :  Los principales tipos de estudio de factibilidad incluyen la operativa, técnica, económica, comercial, política y legal, así como la de tiempo. Cada tipo de estudio evalúa aspectos específicos del proyecto para determinar su viabilidad en áreas clave como recursos, tecnología, finanzas, mercado y cumplimiento legal.

| Análisis de Factibilidad |  |  |
| --- | --- | --- |
| Factibilidad Operacional | Análisis: El sistema es sencillo y probado con usuarios simulados. | PTS |
| Valoración | 1 = Muy baja ¦2=Baja ¦ 3=Media ¦ 4 = Alta ¦5 = Muy alta | 4 |
| Factibilidad Técnica | Análisis: Tecnologías accesibles, open source y conocidas (PostgreSQL, React, Django/Laravel). | PTS |
| Valoración | 1 = Muy baja ¦2=Baja ¦ 3=Media ¦ 4 = Alta ¦5 = Muy alta | 5 |
| Factibilidad del Tiempo | Análisis: Se ajusta a 18 semanas con planificación clara. | PTS |
| Valoración | 1 = Muy baja ¦2=Baja ¦ 3=Media ¦ 4 = Alta ¦5 = Muy alta | 4 |
| Factibilidad Costos o económica | Análisis: Uso de hosting gratuito y software libre. | PTS |
| Valoración | 1 = Muy baja ¦2=Baja ¦ 3=Media ¦ 4 = Alta ¦5 = Muy alta | 5 |
| Factibilidad Legal | Análisis: No se usan datos reales, por lo que no hay conflictos legales. | PTS |
| Valoración | 1 = Muy baja ¦2=Baja ¦ 3=Media ¦ 4 = Alta ¦5 = Muy alta | 5 |
|  | TOTAL | 4,6 |

Ejemplo simple de cálculo

Caso: Lanzamiento de una nueva aplicación móvil de educación.

| Factor | Puntuación (1-5) | Justificación breve |
| --- | --- | --- |
| Demanda del mercado | 4 | Hay alto interés en apps educativas |
| Competencia | 3 | Existen competidores, pero con espacio |
| Entorno regulatorio | 5 | Regulación favorable y sin barreras |
| Proyecciones financieras | 4 | Rentabilidad prevista en 12 meses |
| Capacidad técnica | 5 | Equipo tiene experiencia comprobada |

Suma total: 4 + 3 + 5 + 4 + 5 = 21
Índice de viabilidad promedio: 21 / 5 = 4,2 (sobre 5)